Znak sprawy: NZ.233.68.2012

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka komina po byłej kotłowni przy 
ul. Powstańców 9c w Katowicach.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają STWiOR oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do ogłoszenia.

Postanowienia ogólne:

1.   Termin wykonania zamówienia:  I etap – 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

II etap – 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Cena ofertowa jest ceną RYCZAŁTOWĄ.

- Cena ofertowa obejmować musi wszystkie pozycje przedmiaru stanowiącego załącznik do ogłoszenia bez wprowadzenia zmian i pozycji dodatkowych.

- Za ustalenia ilości robót oraz sposobu przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca, a przekazany przedmiar robót należy traktować jak dokument wyłącznie informacyjny.

- Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z materiałami, robocizną, pracą sprzętu, robotami towarzyszącymi, świadczeniami i usługami oraz pozostałe prace i czynności niezbędne do osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia i przekazania do użytkowania.

- Cena za wykonanie zadania nie będzie waloryzowana.

- Wybrany wykonawcy zobowiązany będzie do posiadania ważnej polisy zgodnie z § 9 
ust. 1 wzoru umowy.